云计算中心2#路延伸段道路工程

轨道保护第三方监测

竞 争 性 比 选 文 件

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

二零二零年五月

比选邀请文件

为选择实力较强、服务优质、价格合理的实施单位，做好云计算中心2#路延伸段道路工程（以下简称该项目）的工程轨道保护第三方监测，现邀请你单位参加比选。具体事项如下：

一、比选人

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

单位地址：重庆市北碚区水土街道云汉大道117号

二、比选项目概况

云计算中心2#路延伸段为城市次干路，道路标准路幅宽度26m，双向四车道，设计车速40km/h，路线呈东西走向，西起污水处理厂北侧（与规划路交叉口），东止太山二路交叉口，沿涂跨越竹溪河，与道路平面交叉共计四处，道路起止点各一处，沿线与已建成主干道悦复大道相交一处，与规划次干道竹溪东路南延伸段相交一处，与太山二路相交一处。轨道6号线支线已经启动建设，与云计算中心2#路延伸段相交段桩号K2+877.206至K2+910.188已确定轨道是位于道路下方。区间范围内，轨道目前正在进行建设。根据轨道资料，该路段采用明挖隧道进行施工。根据《轨道交通六号线支线二期工程与水土片区沿线规划道路设计、施工接口协调会议纪要》的要求，本项目先由轨道工程施工轨道区间和车站结构，并回填轨道顶面2m范围内路基，轨道主体结构完成后，再由道路工程施工剩余道路工程（包含路基、边坡防护、路面及管线等）。

三、比选范围及委托工作内容

1、比选范围：该项目轨道保护第三方监测。

2、委托工作内容：

（1）按重庆市轨道交通现行相关法规及办法、规范，在本项目施工期间及投用一年内，对Z4路北延伸段道路工程对轨道交通六号线支线二期受影响区段进行全过程系统监测，并定期将监测数据反馈市轨道集团备案；包括但不限于比选文件附件监测清单内所列第三方监测项目及工作量。

（2）编制轨道保护第三方监测方案并配合甲方办理轨道备案意见书相关手续。

四、招标方式

竞争性比选。

五、比选资质要求

1、独立法人资格，取得有效营业执照；

2、工程勘察综合类甲级资质及测绘乙级及以上资质，配备充足的专业技术人员、熟悉轨道交通的特性和相关技术标准规范、有良好的信誉，其监测项目负责人及审核人应当具备注册岩土工程师或注册测绘师执业资格，具有承担轨道交通工程或类似工程监测的业绩；

3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、本次比选不接受联合体竞标。

六、竞标文件的组成、编制及密封

（一）竞标文件的组成

1、竞标函

2、法定代表人身份证明

3、法人授权委托书（如果为法定代表人亲自签署竞标文件和参与开标活动，则不需要）

4、证件资料

（1）资质证书复印件（盖公章）；

（2）营业执照复印件（盖公章）；

（3）税务登记证复印件（盖公章）。

5、至少1个类似项目业绩（合同复印件，盖公章）。

6、竞标人基本情况表。

7、履约信誉表。

8、应该向比选人提供的其它资料。

（二）竞标文件的编制及密封

1、竞标函、法定代表人身份证明、法人授权委托书、竞标人基本情况表、履约信誉表必须按附表规定的格式填写。

2、竞标文件中手写部分用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

3、竞标文件中须加盖法人印章和法定代表人（授权委托人）的印章或签字的地方，须按要求加盖印章和签署。

4、竞标文件按竞标文件的组成编制壹份。

5、竞标文件统一为A4纸张大小，须装订成册，一并装入密封袋。

6、竞标文件必须密封，密封袋由竞标人自备，密封袋的密封线上必须加盖企业法人印章。

7、特别提醒：各竞标人在参与开标时，须手持壹份法定代表人授权委托书（被授权人须与竞标文件中的一致），在开标前查验。

七、资格审查

1、本次比选实行资格后审。

2、审查内容：法定代表人及法人授权委托人身份证明、企业资质证书、企业营业执照、税务登记证、入渝登记备案证（如果有）以及比选文件中要求提供的其他资料。

3、资格审查不合格，所投竞标文件为废标。

八、现场踏勘

由各竞标人自行组织现场考察。竞标人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

九、比选费用

参与比选的竞标单位应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担上诉费用。

十、报价

各竞标人须考虑本项目的特殊性，依据本企业的经营状况和自身实力，结合市场行情自主报价。

特别说明：

1、本次比选采用总价有最高限价控制，附各项清单子项综合包干单价；报价文件中所附的各项清单子项综合包干单价乘以工程量所得的价格，必需等于报价，否则将作为废标处理。

2、竞标人应严格按照比选人提供的竞标函格式认真填写。

3、竞标人所报价格为实施完成本项目各项清单子项所示所有工作内容的包干价，此价格已包括但不限于材料、设备以及安装、拆除、运输、质保期间正常运行所需的辅材及措施等完成该项目承包范围内所有工作的一切费用，以及合同规定的所有责任、义务和风险。任何影响合同结算价的因素均属于竞标人承担的风险范围。

4、竞标人报价中涉及金额条款若小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。若不接受修正的，将作为废标处理。

十一、最高限价控制

本次比选设置最高限价，总价最高限价为：人民币39.66万元（大写：叁拾玖万陆仟陆佰元整）包干；竞标人所报的总价大于或等于最高限价的报价为无效报价，所投竞标文件为废标。

十二、定标办法

本次比选采取最低价中标法。一是比选小组根据竞标人所报总价由低到高的顺序，确定中标候选人排名（出现两家或两家以上竞标人报价相同时，则采取抽签方式确定中标候选人排名）；二是比选小组对第一中标候选人进行资格审查，若资格审查合格，确定为中标人；若资格审查不合格，对第二中标候选人进行资格审查，资格审查合格则确定为中标人，以此类推，直至确定中标人；最后由比选人电话通知中标单位。

十三、递交竞标文件时间及地点

报价文件于           时前，在重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司403室递交，逾期递交的竞标文件不予接收。

递交竞标文件的人员手持并出示身份证原件及法人代表授权委托证明，否则竞标文件不予接收。

本次比选不允许邮寄竞标文件。

十四、开标时间

本次比选将进行现场开标，开标时间即为竞标文件递交截止时间：              整。

十五、联系方式

联系人：刘晓阳 19823361735   传真：/

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

2020 年 5月 14日

附合同条款及格式：

云计算中心2#路延伸段道路工程

轨道保护第三方监测合同

工程名称：云计算中心2#路延伸段道路工程

建设地点：重庆两江新区水土高新园

建设单位：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

第三方监测单位：

签订地点：  水土高新园

为云计算中心2#路延伸段道路工程施工过程的质量保障体系提供技术支持，甲方委托乙方           对该工程进行轨道保护区域第三方监测。经甲乙双方友好协商，遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定，合同双方就云计算中心2#路延伸段道路工程项目轨道保护区域第三方监测事宜签署本合同。

一、项目名称：云计算中心2#路延伸段道路工程

二、委托单位：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

三、工程概况：

- 云计算中心2#路延伸段为城市次干路，道路标准路幅宽度26m，双向四车道，设计车速40km/h，路线呈东西走向，西起污水处理厂北侧（与规划路交叉口），东止太山二路交叉口，沿涂跨越竹溪河，与道路平面交叉共计四处，道路起止点各一处，沿线与已建成主干道悦复大道相交一处，与规划次干道竹溪东路南延伸段相交一处，与太山二路相交一处。轨道6号线支线已经启动建设，与云计算中心2#路延伸段相交段桩号K2+877.206至K2+910.188已确定轨道是位于道路下方。区间范围内，轨道目前正在进行建设。根据轨道资料，该路段采用明挖隧道进行施工。根据《轨道交通六号线支线二期工程与水土片区沿线规划道路设计、施工接口协调会议纪要》的要求，本项目先由轨道工程施工轨道区间和车站结构，并回填轨道顶面2m范围内路基，轨道主体结构完成后，再由道路工程施工剩余道路工程（包含路基、边坡防护、路面及管线等）。

四、第三方监测内容：

- 1、按重庆市轨道交通现行相关法规及办法、规范，在本项目施工期间及投用一年内，对云计算中心2#路延伸段道路工程对轨道交通六号线支线二期受影响区段进行全过程系统监测，并定期将监测数据反馈市轨道集团备案；包括但不限于比选文件附件监测清单内所列第三方监测项目及工作量。

- 2、编制轨道保护第三方监测方案并配合甲方办理轨道备案意见书相关手续。

- 五、甲方权利与义务：

- 1、负责协调第三方监测、设计、监理及施工等各方关系；

- 2、协助乙方解决工作人员在工地的工作及生活条件(费用由乙方承担)；

- 3、按照合同约定支付服务费用。

- 六、乙方权利与义务：

- 1、严格执行国家相关第三方监测规范、规定、标准和设计文件的要求。

- 2、按甲方的时间要求和现场施工进度需要，按时对轨道保护区域进行第三方监测工作。

- 3、负责监测元件设置与元件的保护；

- 4、现场负责人离开工地时，需书面向甲方请假，批准后方可离开；

- 5、做好安全交底，确保乙方人员的自身安全；

- 6、配备充足的专业技术人员、熟悉轨道交通的特性和相关技术标准规范、有良好的信誉，其监测项目负责人及审核人应当具备注册岩土工程师或注册测绘师执业资格；

- 7、第三方监测过程中如有异常情况，应立即和甲方沟通，提出合理可靠的解决方案。

- 8、第三方监测完成后及时向甲方提交施工第三方监测报告，正本2套、副本2套、电子文档一套。

- 9、乙方对第三方监测报告的科学性、准确性、真实性、完整性负责。

- 七、服务费及支付方式
      1、服务费
     本合同总额为人民币 元整（大写： 元整），由乙方包干使用，费用包含为完第三方成监测的所有直接费用、间接费用、税金、人身意外伤害保险及其他相关费用等，即乙方为履行本合同所支出的一切费用。
    2、支付方式
     第一次支付金额：合同价的10%，合同签订完成且配合协调完成轨道备案意见书，开具等额有效发票后10日内支付；
     第二次支付金额：合同价的85%，项目轨道保护区域完工并提交完整监测报告，开具等额有效发票后10日内支付；
    第三次支付金额：监测期满（监测期限按审批的方案为准）后提交完整监测报告并办理完合同结算后一次性支付剩余费用，开具等额有效发票后10日内支付；

- 八、违约责任：

- 1、第三方监测单位必须提供真实可靠资料，如伪造资料等甲方有权拒绝支付监测服务费。

- 2、乙方未履行本合同第五条约定的，乙方应承担违约责任，由甲方酌情进行处罚。

- 3、由于乙方的原因造成甲方工程事故损失时，乙方除负责采取补救措施外，还应全部承担因事故而导致的甲方及第三方的全部损失。
九、争议的解决

- 执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。
十、其它：
     未尽事宜，协商解决。本合同壹式陆份，甲、乙双方各叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲  方：                               乙  方：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

经办人：                               经办人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：2020年    月     日

云计算中心2#路延伸段道路工程轨道保护第三方监测清单

| 序号 | 监测项目 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隧道结构水平位移监测点 | 78 | 个 | 结合轨道专篇中的特级、一级风险进行监测，最终以市轨道办审核的方案为准 |
| 2 | 隧道结构竖向位移监测点 | 39 | 个 |  |
| 3 | 隧道水平净空收敛监测点 | 39 | 个 |  |
| 4 | 道床竖向位移监测点 | 39 | 个 |  |
| 待轨道移交场地后施工周期预计7个月 |  |  |  |  |

附竞标文件格式：

云计算中心2#路延伸段道路工程

轨道保护第三方监测

竞 标 文 件

竞标人名称：                      （盖章）

竞标人法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

云计算中心2#路延伸段道路工程

轨道保护第三方监测竞标函

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司：

我们收到云计算中心2#路延伸段道路工程（以下简称该项目）轨道保护第三方监测比选文件，经详细研究，我们决定参加该项目实施的竞标。遵照国家招标、采购等相关法律法规的规定，经踏勘现场和认真、全面阅读并充分理解比选文件等有关文件全部内容后，据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿按            大写：        的包干价格实施该项目，按合同约定实施和完成该项目的轨道保护第三方监测工作。

2、竞标文件中所有关于我方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。

3、我方已详细审查全部“比选文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。同时也理解，你单位不负担我们的任何参选费用。

4、我方同意所提交的竞标文件在比选文件规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、我方已了解：上述报价所针对的范围是重庆两江新区云计算中心2#路延伸段道路工程轨道保护第三方监测包含的全部工作。

6、我方已了解全部合同权利与义务，中标后愿意以本招标文件所附合同版本签订合同，不作任何改变。

竞标人：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

电话：                      传真：

日    期：    年   月    日

竞标人法定代表人授权委托书

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

_____________________（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（竞标人法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对云计算中心2#路延伸段道路工程轨道保护第三方监测比选的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权有效期限为               。

被授权人签名：                 竞标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

竞标人公章：

- 竞标人法定代表人和受权代理人身份证明

- （身份证、工作证等有效证件复印件）

- 竞标人一般情况表

| 竞标人全称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号及年度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.营业范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.发照单位 |  |  |  |  |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 总人数(人) |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |
| 行 政 负责人 | 姓名： 职务： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | - 名称： - 帐号： |  |  |  |  |  |  |
| 拟为实施本项目设立的组织机构图（应注明工种、人数） |  |  |  |  |  |  |  |

履约信誉表

| 竞标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1.有无没违约事实 (原因、时间) |  |
| 2. 有无被中止合同 (原因、时间) |  |

注：竞标人应如实填写，若隐瞒不报，将被取消比选资格。

其他应附的竞标资料格式自拟