四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目第三方检测

竞 争 性 比 选 文 件

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

二零二一年一月

比选邀请文件

为选择实力较强、服务优质、价格合理的实施单位，做好四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目的工程试验检测，现邀请你单位参加比选。具体事项如下：

一、比选人

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

单位地址：重庆市北碚区水土镇

二、比选项目概况

| 四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目检测清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程概况 | 需检测金额估算（元） |
| 1 | 四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940） | 四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940），止于渝广高速现状框架桥北侧洞扣接四纵线南一期工程，全长0.866km，道路等级为城市主干路，设计时速60km/h,双向六车道，标准路幅宽度36米 | 12152853 |
| 2 | 悦港北路（K0+840~K1+550） | 悦港北路为城市主干道，设计车速60km/h,双向六车道，标准路幅宽度44米。道路呈东西走向，设计起点位于悦港大桥东引桥，设计重点止于金山大道交叉口。本项目含主线桥两座和立交两座。 | 30379989 |
| 3 | 水土污水厂尾水管道工程 | 尾水排放管线起于现状水土污水处理厂，终于悦来自来水厂取水口下游385m处。起点桩号K0+00，随后沿现状竹溪路和水两路道路东侧红线外敷设，在通过黑水滩河处采用倒虹形式，采用顶管施工穿越江合集团段，随后沿嘉陵江左岸敷设尾水管，通过后河和现状冲沟处采用倒虹形式，终点桩号K0+5543。本次设计按污水处理厂50年防洪水位下管道正常运行，设计尾水管管径d2200，管道长度5496m；排放采用暗式急流槽+门字式排出口，长度47.3m。由于本次设计管线较长，本次设计考虑将工程分五段，分别为水土污水处理厂至黑水滩河段（桩号K0+000至K0+733）、黑水滩河倒虹段（桩号K0+733至K0+889）、黑水滩河至后河段（桩号K0+889至K2+858）、后河倒虹段桩号（桩号K2+858至K3+001）和后河至排出口段（桩号K3+001至K5+543）。 | 44912838 |
| 4 | 书院片区配套路网工程（二期） | 书院片区配套路网工程含3条支路，分别为纵一支路、纵二支路和横二支路，双向两车道，设计时速30km/h，纵一支路全长1095.383m，纵二支路全长1205.666m，横二支路全长596.233m。 | 7230972 |
| 5 | Z4路道路工程（K0+700~K3+140,K3+340~K3+893.775） | 本项目全长2993.775米，城市主干路，标准路幅宽度50米，主要包括路面工程、综合管网工程、交通工程、分离式隧道。 | 51859656 |
| 6 | 观音山片区配套支路路网工程 | 包含3条路，分别为观音山支路一、观音山支路二以及观音山支路三。道路等级均为城市支路，道路设计车速20km/h，双向两车道，标准路幅宽度8.5m，道路总长1615.363m。 | 600661 |
| 7 | 云计算中心2号路延伸段（三期）道路工程（K0 000-K1 315）及水土高新园竹溪河流域及支流水环境综合治理工程（沿竹溪河截污干管）二期工程 | 本项目全长1315m，其中桥梁长度为830m，建设内容含道路工程、桥梁工程、岩土工程、排水工程、照明工程、交通工程、电力管网工程、沟槽开挖、地基处理、管道基础、管道安装、沟槽回填、检查井、顶管、余土弃置等内容。工程总造价约为24569万元。 | 36261098 |
|  |  | 合计 | 183398067 |

三、比选范围及委托工作内容

1、比选范围：重庆两江新区水土高新园四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目第三方检测。

2、委托工作内容：按法律法规、规范、技术标准及主管部门规定的，进行一般试验检测、专项试验检测、内窥试验检测、特殊试验检测，包括但不仅限于：项目设计图纸范围内的（含道路土石方工程、排水工程、管网工程、桥隧工程、下穿道工程、结构工程、路面工程、边坡防护、交通附属设施、人行道及附属设施等）专项检测、见证取样检测等所有内容。上述分部工程内容未尽事项以正式施工设计图为准。

四、招标方式

竞争性比选。

五、比选资质要求

1、独立法人资格，取得有效营业执照；

2、具有建设主管部门颁发的建设工程质量检测资质和计量认证证书的企业；

3、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、本次比选不接受联合体竞标。

5、具备相关检测资质，以及具有相关检测业绩。

六、竞标文件的组成、编制

（一）竞标文件的组成

1、竞标函

2、法定代表人身份证明

3、法人授权委托书（如果为法定代表人亲自签署竞标文件和参与开标活动，则不需要）

4、证件资料

（1）资质证书复印件（盖公章）；

（2）营业执照复印件（盖公章）；

（3）税务登记证复印件（盖公章）。

5、至少1个类似项目业绩（合同复印件，盖公章）。

6、竞标人基本情况表。

7、履约信誉表。

8、应该向比选人提供的其它资料。

（二）竞标文件的编制

1、竞标函、法定代表人身份证明、法人授权委托书、竞标人基本情况表、履约信誉表必须按附表规定的格式填写。

2、竞标文件中手写部分用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

3、竞标文件中须加盖法人印章和法定代表人（授权委托人）的印章或签字的地方，须按要求加盖印章和签署。

4、竞标文件按竞标文件的组成编制壹份。

5、竞标文件统一为A4纸张大小。

6、竞标文件扫描成电子文件，必须加盖企业法人印章。

七、资格审查

1、本次比选实行资格后审。

2、审查内容：法定代表人及法人授权委托人身份证明、企业资质证书、企业营业执照、税务登记证、入渝登记备案证（如果有）以及比选文件中要求提供的其他资料。

3、资格审查不合格，所投竞标文件为废标。

八、现场踏勘

由各竞标人自行组织现场考察。竞标人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

九、比选费用

参与比选的竞标单位应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担上述费用。

十、报价

各竞标人须考虑本项目的特殊性，依据本企业的经营状况和自身实力，结合市场行情自主报价。

特别说明：

1、本次比选每个工程均有限价控制，不能超过限价投标。

2、竞标人应严格按照比选人提供的竞标函格式认真填写。

3、竞标人所报价格包括但不限于人工、材料、机械设备使用、管理税金等所有责任和风险。任何影响合同结算价的因素均属于竞标人承担的风险范围。

4、竞标人报价中涉及金额条款若小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。若不接受修正的，将作为废标处理。

5、竞标人对解决方案、检测总结报告等的科学性、准确性、真实性、完整性负责，方案必须符合相关规范要求，若乙方编制的解决方案不具备科学性、准确性、真实性，不满足相应的规范要求，即使已完成合同工作内容，甲方有权拒绝支付费用，并有权要求乙方重新制定方案，并实施。

十一、最高限价控制

本次比选设置最高限价，项目金额（已扣除苗木费用）作为基数*取费系数进行报价，最高限价按3‰作为限价，即所报取费系数均≤3‰，否则，所投竞标文件为废标。

十二、评标办法

本次比选采取最低价中标法。

十三、递交竞标文件时间及地点

竞标文件递交截止时间为2021年1月15日 15 时00分。递交地点：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司403室。逾期送达的或者未送达指定地点的竞标文件，比选人将不予受理。

十四、联系方式

联系人：郑老师  023-60313543

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

2021年 1月12日

附合同条款及格式：

四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目第三方检测合同

工程名称：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目第三方检测

建设地点：重庆两江新区水土高新园

建设单位：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

检测单位：

签订地点：  水土高新园

为确保四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目符合相关要求。为此甲方委托乙方承担四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目的检测任务，经甲乙双方友好协商，遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定，合同双方就四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目第三方检测服务事宜签署本合同。

一、项目名称：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目

二、委托单位：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

三、检测范围：

对四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目按法律法规、规范、技术标准及主管部门规定的，进行一般试验检测、专项试验检测、特殊试验检测，包括但不仅限于：

四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目设计图纸范围内的（含道路土石方工程、排水工程、下穿道工程、结构工程、路面工程、边坡防护、交通附属设施、人行道及附属设施等）专项检测、见证取样检测等所有内容。上述分部工程内容未尽事项以正式施工设计图为准。

1、路基工程

1.1范围：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目范围的路基挖方、填方、路床整形，填前处理，填挖交界处理，软基处理及墙背处理等。

1.2检测、试验内容：编制检测、试验方案（含检测、试验计划）报监理、业主审批。检测方法以批准的方案为准，检测人员、工具、仪器、设备及交通工具自备。

1.2.1土工试验：含水率、最佳含水率、密度、最大干密度等。

1.2.2地基承载力检测：载荷试验、动力触探、静力触探等。

1.2.3土工合成材料：单位面积质量、厚度、幅宽、网孔尺寸、拉伸强度（含接头）、撕破强力、顶破强力、刺破强力、垂直渗透性能、有效孔径等。

1.2.4土石方路基：逐层压实度、弯沉值、平整度等。

未尽事宜，按相关检测标准及规范执行。

2、支挡工程

2.1范围：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目范围的挡墙，墙面外装饰，台背回填等。

2.2检测试验内容：编制检测、试验方案（含检测、试验计划）报监理、业主审批。检测方法以批准的方案为准，检测人员、工具、仪器、设备及交通工具自备。

2.2.1 挡墙基础（扩大基础、抗滑桩）：基坑（槽）地基承载力试验、检测，抗滑桩声测，所有结构的砂浆、混凝土强度试压检测，所有结构钢筋的原材料检测，焊接、机械连接的拉伸试验检测等。

2.2.2挡墙墙身、顶梁：所有结构的砂浆、混凝土强度试压检测，所有结构钢筋的原材料检测，焊接、机械连接的拉伸试验检测等。

2.2.3墙背回填：每层每批次填料的含水量检测，每填层的压实度检测，透水管原材料及环刚度检测等。

未尽事宜，按相关检测标准及规范执行。

3、路面工程

3.1 范围：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目范围的路面结构层。

3.2检测试验内容：编制检测、试验方案（含检测、试验计划）报监理、业主审批。检测方法以批准的方案为准，检测人员、工具、仪器、设备及交通工具自备。

3.2.1水稳料底基层、基层：每层厚度、压实度、弯沉值检测等。

3.2.2沥青砼面层：每层沥青混合料性能检测，每层厚度、压实度、弯沉值检测等。

3.3不接受联合体投标，允许专业分包。

4、下穿通道工程

4.1检测试验内容：编制检测、试验方案（含检测、试验计划）报监理、业主审批。检测方法以批准的方案为准，检测人员、工具、仪器、设备及交通工具自备。

4.2基础、墙身、盖板：基坑（槽）地基承载力试验、检测，桩基声测，所有结构的砂浆、混凝土强度试压检测，所有结构钢筋的原材料检测，焊接、机械连接的拉伸试验检测，防渗混凝土防渗功能检测，防水卷材的原材料检测等。

4.3墙背回填：每层每批次填料的含水量检测，每填层的压实度检测，透水管原材料及环刚度检测等。

4.4装饰工程：所有原材料、半成品检测。

未尽事宜，按相关检测标准及规范执行。

5、 人行道及附属工程

5.1范围：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目范围内人行道结构层（含找平层、人行道面层、盲道及残疾人通道铺设工程、路缘石安砌工程路边石及行道树树池安砌工程、车行道旁防撞栏杆安装工程等）。

5.2检测试验内容：编制检测、试验方案（含检测、试验计划）报监理、业主审批。检测方法以批准的方案为准，检测人员、工具、仪器、设备及交通工具自备。

5.2.1  人行道、防撞路缘石、防撞栏杆、桥梁部分人行道、两侧暗沟：人行道压实度检测，所有原材料、半成品（人行道面砖、盲道砖、预制砼路缘石、砼路边石及砼树池）的检测，所有结构的砂浆、混凝土强度试压检测，所有结构钢筋的原材料检测，焊接、机械连接的拉伸试验检测等。

未尽事宜，按相关检测标准及规范执行。

6、排水工程

6.1范围：四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目范围内的雨、污排水系统及下穿道排水沟等。

6.2检测试验内容：编制检测、试验方案（含检测、试验计划）报监理、业主审批。检测方法以批准的方案为准，检测人员、工具、仪器、设备及交通工具自备。

6.2.1管道沟槽：沟槽地基承载力试验、检测。

6.2.2管道：管道原材料（含混凝土管道检测）及环刚度检测，管道功能性试验（闭水试验、水压试验）等。

6.2.3检查井、人行地通道沉沙井：所有砌块的强度检测，所有结构的砂浆、混凝土强度试压检测，所有结构钢筋的原材料检测，焊接、机械连接的拉伸试验检测等。

未尽事宜，按相关检测标准及规范执行。

四、检测内容：

按照甲方的试验检测委托，对四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目项目相关项目进行检测。

五、检测要求

符合国家、重庆市相关技术标准、规范、规程以及设计要求。

六、检测费用及结算方式

1、检测费

（1）本项目检测工作取费系数为：   ‰，暂定检测费为  元；

（2）结算价=各项目最终审计确认的建安费用（扣除苗木费用）（以业主书面指令检测的工程项目为准进行计算）*报价取费系数   ‰-违约金。

（3）检测费用由乙方包干使用，费用包含为完成施工监测的所有直接费用、间接费用、税金、人身意外伤害保险及其他相关费用等，即乙方为履行本合同所支出的一切费用。

2、支付

（1）甲方按季度已计量工程量同比例支付70%的试验检测费。

（2）项目竣工验收合格且办理质量检测工作结算后，支付至检测费结算价的97%。

（3）工程质保期到期后，甲方向乙方一次性支付剩余费用。

注：每次付款前，乙方应提供甲方要求的有效发票，否则甲方有权拒绝付款。

七、委托方(甲方)责任:

1、在现场检测实施过程中，甲方应及时协调乙方与各单位之间的工作联系。

2、按本合同的条文约定，及时支付监测费用。

3、提供该项目真实的设计及现场施工资料等。

八、检测方(乙方)责任：

1、严格执行国家相关检测规范、规定、标准和设计文件的要求。

2、按甲方的时间要求，按时进行相关项目检测工作。

3、严格按照合同、规范、标准、设计要求进行检测，并确保工作人员安全；

4、向业主提交相关项目相关检测报告4套、电子文档一套。

5、乙方对解决方案、检测总结报告等的科学性、准确性、真实性、完整性负责。

6、检测过程中如有异常情况，应立即和甲方沟通，提出合理可靠的解决方案。

九、履行合同的计划、期限、地点和方式：

地  点：重庆两江新区水土高新园。

方  式：技术服务。

进度与计划：从签订技术合同书次日起，按甲方的要求，根据现场施工进度，及时提交相关方案及报告，并经监理、业主审批后，及时开展工作。

十、技术情报和资料的保密：

在提供检测报告之前不得向他人泄密。

十一、解决合同纠纷的方式:

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由重庆仲裁委员会仲裁。

十二、违约责任：

1、在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段检测费用的一半支付；超过一半时，按该阶段检测费用的全部支付。乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金。

2、检测单位必须提供真实可靠资料，如核实资料不真实，业主有权拒绝支付工程款。若因乙方提供的成果资料存在质量瑕疵，造成甲方损失或重大事故时，乙方应承担甲方由此所遭受的经济损失。

3、乙方如未及时、勤勉和尽责地履行本合同约定之义务，应按照合同约定的检测费用总额的10%向甲方支付违约金。乙方的违约行为，经甲方指出仍然不改正的，甲方有权解除合同且不支付任何费用。

4、乙方编制的解决方案不具备科学性、准确性、真实性，不满足相应的规范要求，即使已完成合同工作内容，甲方有权拒绝支付费用，并有权要求乙方重新制定方案，并实施。

十三、争议的解决和名词、术语的解释：

若有名词、术语的争议，按相应检测规范、标准中的规定进行解释。

十四、本合同壹式捌份，具有同等法律效力。其中正本贰份，副本陆份。甲、乙双方各执正本壹份，甲方副本叁份，乙方副本叁份。正本与副本不一致时，以正本为准。

（以下无正文）

甲  方：                               乙  方：

（盖章）                              （盖章）

法定代表人：                           法定代表人：

经办人：                               经办人：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：

银行帐号：

签订日期：2020年    月     日

四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目第三方检测

竞 标 文 件

竞标人名称：                      （盖章）

竞标人法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目第三方检测竞标函

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

我们收到四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目比选文件，经详细研究，我们决定参加该项目实施的竞标。遵照国家招标、采购等相关法律法规的规定，经踏勘现场和认真、全面阅读并充分理解比选文件等有关文件全部内容后，据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方的项目投标价取费系数为     ‰，将按合同约定实施和检测工作。

2、竞标文件中所有关于我方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。

3、我方已详细审查全部“比选文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。同时也理解，你单位不负担我们的任何参选费用。

4、我方同意所提交的竞标文件在比选文件规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、我方已了解：上述报价所针对的范围是重庆两江新区水土高新园四纵线南延伸段道路工程（K3+074~k3+940）等7个项目第三方检测包含的全部工作。

6、我方已了解全部合同权利与义务，中标后愿意以本招标文件所附合同版本签订合同，不作任何改变。

竞标人：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

电话：                      传真：

日期：    年   月    日

- 竞标人法定代表人和受权代理人身份证明

- （身份证、工作证等有效证件复印件）

竞标人一般情况表

| 竞标人全称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号及年度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.营业范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.发照单位 |  |  |  |  |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 总人数(人) |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |
| 行 政 负责人 | 姓名： 职务： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | - 名称： - 帐号： |  |  |  |  |  |  |
| 拟为实施本项目设立的组织机构图（应注明工种、人数） |  |  |  |  |  |  |  |

履约信誉表

| 竞标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1.有无没违约事实 (原因、时间) |  |
| 2. 有无被中止合同 (原因、时间) |  |

注：竞标人应如实填写，若隐瞒不报，将被取消比选资格。

检测方案

其他应附的竞标资料格式自拟