“在云端”项目初设、施工图设计

竞 争 性 比 选 文 件

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资公司

二〇二一年八月二十四日

比选邀请文件

为做好“在云端”项目初设、施工图设计工作，选择实力较强、服务优质、价格合理的承接单位，现邀请你单位参加比选。具体事项如下：

一、比选人

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

单位地址：重庆市北碚区水土街道

二、比选项目概况

新区正按照市委市政府要求加快全域智慧化，推动生产智慧化和政务智慧化。“两江·云端小镇”是水土新城发挥“云·端·网”要素优势的一项责任担当。水土新城依托两江水土国际数据港及高质高端高新产业集群，以人为中心构建智慧场景，推动产城景深度融合，产业添彩生活，高标准打造涵盖智慧城管、智慧交通、智慧社区、智慧公园等多功能板块的两江·云端小镇。“在云端”是水土新城构筑“两江·云端小镇”愿景的一个标志性工程。

“在云端”项目包含云顶山公园景观台工程，建筑面积约1300平方米，建安费约1300万元，云顶山公园整体景观提升，占地约80亩，建安费约500万元。前期已完成方案设计，现拟确定单位完成方案深化及报批、初步设计(含概算编制)、全专业施工图设计、精装修设计及施工阶段服务工作。

三、比选范围及委托工作内容

1、比选范围：完成云顶山公园景观台、云顶山公园整体景观提升的方案深化及报批、初步设计(含概算编制)、全专业施工图设计、精装修设计及施工阶段服务工作。

2、委托工作内容：提交云顶山公园景观台、云顶山公园整体景观提升方案深化设计成果文件，初步设计(含概算编制)、全专业施工图设计、精装修设计文件，通过行政主管部门审查，并提供施工阶段服务工作。

四、招标方式

竞争性比选。

五、比选资质要求

1、独立法人资格，取得有效营业执照；

2、具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质，具有相应业绩；

3、外地企业须同时具备有效的分支机构入渝登记信息截图；

4、设计项目负责人需具有一级注册建筑师执业资格，具有建筑工程类高级及以上技术职称。

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8、本次比选不接受联合体竞标。

六、竞标文件的组成、编制及密封

（一）竞标文件的组成

1、竞标函

2、法定代表人身份证明

3、法人授权委托书（如果为法定代表人亲自签署竞标文件和参与开标活动，则不需要）

4、证件资料

（1）资质证书复印件（盖公章）；

（2）营业执照复印件（盖公章）；

（3）税务登记证复印件（盖公章）。

（4）入渝登记信息截图（盖公章，如果有）。

5、至少提供1个公共建筑工程设计业绩（合同盖公章）。

6、项目负责人一级注册建筑师执业资格证书及职称证（复印件盖公章）。

7、竞标人基本情况表。

8、履约信誉表。

9、应该向比选人提供的其它资料。

（二）竞标文件的编制及密封

1、竞标函、法定代表人身份证明、法人授权委托书、竞标人基本情况表、履约信誉表必须按附表规定的格式填写；

2、竞标文件中手写部分用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认；

3、竞标文件中须加盖法人印章和法定代表人（授权委托人）的印章或签字的地方，须按要求加盖印章和签署。

4、竞标文件按竞标文件的组成编制壹份。

5、竞标文件统一为A4纸张大小，须装订成册，一并装入密封袋。

6、竞标文件必须密封，密封袋由竞标人自备，密封袋的密封线上必须加盖企业法人印章。

7、特别提醒：各竞标人在参与开标时，须手持壹份法定代表人授权委托书（被授权人须与竞标文件中的一致），在开标前查验。

七、资格审查

1、本次比选实行资格后审。

2、审查内容：法定代表人及法人授权委托人身份证明、企业资质证书、企业营业执照、税务登记证以及比选文件中要求提供的其他资料。

3、资格审查不合格，所投竞标文件为废标。

八、现场踏勘

由各竞标人自行组织现场考察。竞标人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

九、比选费用

参与比选的竞标单位应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担上诉费用。

十、报价及限价

各竞标人须考虑本项目的特殊性，依据本企业的经营状况和自身实力，结合市场行情自主报价。

取费标准：本项目计费标准为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）全阶段设计费的70%。

解释：最终设计费以行政主管部门批准的概算建安费（不包含未设计部分的概算金额）作为计费基数，按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算设计费×中选取费比例×70%（全阶段设计费的70%）结算，专业调整系数：景观工程1.1，建筑工程1，附加调整系数1，复杂程度系数1。

报价：本次报价为取费比例。本工程最高限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）计算设计费的75%，暂定设计费不超过37.55万元，否则为废标。

解释：本次报价取费比例以75%为限价。

特别说明：

- 本次比选采用有控制价的最低取费比例中标法。

- 竞标人应严格按照比选人提供的竞标函格式认真填写。

- 竞标人的报价应是完成本工程建设内容范围内及其他附属工程所有设计工作的费用。包括完成设计工作，以及设计服务人员和相关工作人员的人工成本、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、资料费、评审会务费用以及设计单位的管理费、税金、利润等一切可预见和不可预见费用。比选人不再另行支付任何费用。

4、报价中若小写和大写表示的金额之间有差异，则以大写金额为准，并对小写作相应的修正。若不接受修正的，将作为废标处理。

十一、定标办法

本次比选采取最低报价中选，首先由比选小组对竞标人进行符合性审查，对符合性审查合格的单位进行报价评审，报价最低的单位确定为中选人。确定中选人后，与中标人进行二次价格竞谈。

十二、递交竞标文件时间及地点

报价文件于 2021年8月 31日 14:30 时前交 两江水土投资公司多功能厅1办公室 ，逾期递交的竞标文件不予接收。

递交竞标文件的人员手持并出示身份证原件及法人代表授权委托证明，否则竞标文件不予接收。

本次比选不允许邮寄竞标文件。

十三、开标时间

本次比选将进行现场开标，开标时间即为竞标文件递交截止时间：2021年8月31日14：30时整。

十四、联系方式

联系人：徐老师 宋老师 60313548

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

二〇二一年八月二十四日

附合同条款及格式：

- GF-2000-0210

设计合同

（房建类）

工 程 名 称：

工 程 地 点：重庆两江新区水土高新技术产业园

合 同 编 号：

- （由设计人编填）

设计证书等级:

发 包 人： 重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

设 计 人：

签订地点：

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

设计人：

发包人委托设计人承担                 ，工程地点为重庆两江新区水土高新技术产业园，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》和《重庆市建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4 《项目前期工作管理办法（试行）》（渝两江水土建司发【2019】44号）

第二条  设计依据

2.1 设计委托书、设计中标文件。

2.2 发包人提交的基础资料。

2.3 设计人采用的主要技术标准是：

2.3.1 按国家现行的技术规范标准执行；

2.3.2按城市勘察设计规范标准执行；

2.3.3按现行定额标准执行。

2.4 设计要求

2.4.1设计内容要求：

①必须满足发包人设计要求。

②必须满足本项目控制性详细规划。

③必须符合国家现行设计规范及城市规划管理技术规定、地方各级政府设计规范及城市规划管理相关规定。

④必须符合相关职能部门对本项目的批复文件。

⑤设计人在出具设计成果（☐可研报告、☐方案（含估算）☐初步设计文件（含概算）☐施工图设计文件）前，其设计成果均需征得发包人的确认。

2.4.2设计标准：各项工程设计应执行国家及重庆市最新的相应现行规范及标准，设计深度必须达到国家及重庆市最新的相应现行规范及标准。

2.4.3如有交通工程(包含标志标线标牌等)，设计成果必须满足交通管理部门的专项审核要求,提交图纸时需要同时提交交管部门审核同意的文件。

2.4.4按照建设项目审批流程，所有设计成果不仅要满足发包人要求，同时，需通过相关行政主管部门的审查和批准。

第三条  合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2发包人要求及委托书

3.3招标文件

3.4投标文件

- 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

| 项目 内容 | 具体概述 |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 规模 |  |
| 阶段 |  |
| 投资 |  |
| 工作内容 |  |
| 备注 |  |

第五条  发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

| 序号 | 资料或文件名称 | 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上级机关和主管部门批准的文件或设计任务书 | 1 | 及时 |  |
| 2 | 规划方案设计文件及有关资料 | 1 | 及时 |  |
| 3 | 经有关部门批准的设计技术条件及设计委托书 | 1 | 及时 |  |
| 4 | 符合设计要求的现状图及规划资料（包括现状管网资料） | 1 | 及时 |  |
| 5 | 符合设计要求的综合管网规划资料 | 1 | 及时 |  |
| 6 | 工程地质勘察资料及工程场地环境评估报告 | 1 | 及时 |  |
| 7 | 1/500红线图及规划设计条件 | 1 | 及时 |  |
| 8 | 各阶段设计批文 | 1 | 及时 |  |

第六条  设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

| 序号 | 资料或文件名称 | 纸质版份数 | 光盘 份数 | 提交时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | _____ | _____ |  |  |
| 2 |  | _____ | _____ |  |  |
| 3 |  | _____ | _____ |  |  |
| 4 |  | _____ | _____ |  |  |
| 5 |  | _____ | _____ |  |  |
| 6 |  | _____ | _____ |  |  |
| 7 |  | _____ | _____ |  |  |
| 注：1、如发包人原因影响设计进度，则设计周期顺延。 2、以上成果为审批合格后的成果，不含审批过程中需要的图纸资料，设计人向发包人交付的纸质资料中需有2份按照重庆市城建档案馆要求装订。 |  |  |  |  |  |

- 费用

### 7.1采用以下    （三）   方式计费：

（一）本项目设计费按国家计委、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定的设计费收费标准的         %计取。

本项目设计费用暂定为：人民币         元（大写：         ）。其包含（但不限于）人工费、差旅费、评审费、材料费、仪器使用费、管理费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。最终设计费=工程设计费基价×专业调整系数×复杂程序系数×附加调整系数×合同取费比例（工程设计费基价按                 为计费基数计取）（详见下表）。设计费计算相关事宜如下：

| 项目内容 | 建安投资 （万元） | 工程设计费基价（万元） | 专业调 整系数 | 复杂程度系数 | 附加调整系数（如有） | 取费比例 | 设计费 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：不计取其余调整系数。

（二）本项目设计费按单价包干，设计费单价为     ，设计费用总额估算为：人民币XX               元（大写：     元）。最终设计费以            结算，并以审计行政机关审计审定的金额为准。其包含（但不限于）人工费、差旅费、材料费、仪器使用费、管理费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。

### （三）本项目设计费采用总价包干计费，设计费用总额为：人民币             元（大写：     元）。其包含（但不限于）人工费、差旅费、材料费、仪器使用费、管理费、咨询费、税金等所有的费用，以及本合同规定的所有责任、义务和风险。

7.2 各阶段费用所占比例如下：

| 方案深化阶段 （%） | 初步设计阶段 （%） | 施工图设计阶段（%） | 施工服务阶段 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 40 | 20 |

第八条  支付方式

8.1设计费支付方式见下表。

| 付费 次序 | 占总设计费（%） | 付费额（万元） | 付费时间 （由交付设计文件来决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 30% | 按暂定合同金额计算 | 取得工程规划许可证60日内 |
| 第二次 | 支付至80% | 按批准的概算建安费实算 | 取得施工图审查合格书60日内 |
| 第三次 | 20% | 按批准的概算建安费结算 | 工程竣工验收合格后60日内 |

8.2发包人向设计人支付费用前，设计人应向发包人提供合法的符合合同约定金额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付，由此造成的损失设计人自行承担。若项目分期实施，应分期支付设计费，最终设计费按最终结算的设计费为准，多退少补。

8.3若项目分期实施，应分期支付设计费。若未分期批复概算，以甲方或两江集团审定的招标控制价作为支付设计费的计费基数。最终设计费按最终结算的设计费为准，多退少补。

- 第九条  双方责任

9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，及时向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性、及时性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

9.1.2发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。

9.1.3发包人应在设计人提交结算资料齐全后15个工作日内为设计人办理设计费用结算，并依照合同约定节点向设计人支付费用。

### 9.1.4发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准以及发包人提出的设计要求进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计人采用的主要技术标准是：按国家及重庆市现行技术标准进行设计。

9.2.3 设计合理使用年限为按国家相关规定执行。

9.2.4 设计人交付设计文件后，按规定参加        的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充，使其符合            。设计人按合同规定周期交付设计文件，并负责进行☐设计交底☐及时现场服务☐处理有关设计问题☐参加竣工验收。

9.2.5 在本项目工程竣工时配合发包人接受审计并负责本合同项目的设计及审查联络工作。

9.2.6 负责本项目设计期间的管理和安全防范工作，若在设计期间因设计人责任发生任何人员伤亡、设备损坏等事故，设计人承担由此造成的一切责任，发包人概不负责。

9.2.7 在设计过程中和设计成果不得存在侵犯第三方权益之情况，否则设计人须承担赔偿责任。

9.2.8 设计人应保护发包人的知识产权与商业秘密，不得向第三人泄露、转让、或为本项目之外的目的使用、许可他人使用发包人提交的各项资料，包括但不限于产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况，发包人有权向设计人索赔。

9.2.9 设计人须积极配合发包人的日常管理工作，按发包人的要求将设计文件送达指定地点。

9.2.10 设计人在本合同生效后四日内完成《工作进度表》的编制，并报发包人审定。发包人审核设计人编制的《工作进度表》并编制《工作周报》，设计人每周更新《工作周报》报发包人审核，包括上周完成情况及本周计划。设计人依据审定后的《工作进度表》及《工作周报》，保质保量开展设计工作。

9.2.11在设计工作期间，设计人须按所报名单委派具有履职能力的本项目设计项目负责人和项目班子人员，保证及时到位，实际履行职责，且应做到以下几点：

（1）不得擅自更换项目负责人和项目班子人员，如确需更换项目负责人或项目班子人员，应事先与发包人协商并书面上报取得发包人的同意；

（2）如果发包人认为已委派的项目负责人或班子人员的工作能力和业务水平不称职，需要撤换时，设计人应在接到书面通知后，尽快撤回原委派的项目负责人或班子人员，同时委派经发包人同意的新的项目负责人或班子人员。

发包人审核更换人员遵从以下原则：（1）撤换后的人员必须为设计人本单位职员；（2）具备与被撤换人员同等资格；（3）须提供可查询的撤换后人员在设计单位近6个月以上发放工资的银行流水和社保缴纳记录。

上述原则不满足任何一项，发包人将不通过人员撤换审核。

（3）设计文件在☐内部审核☐方案评审☐初步设计评审☐设计交底时，必须委派相应专业负责人参加，由项目负责人负责牵头汇报。

9.2.12在本项目实施期间，设计人应提供优质的服务，         须在发包人电话通知后4小时内派遣发包人要求人员到达现场，协助配合发包人解决                。对发包人的要求在两个小时内做出包括但不限于现场指导、电话解答的回应。

9.2.13设计文件在取得行政主管部门对阶段成果的批复（若无需行政部门批复则需取得发包人认可）、施工图审查合格书后，招标人或主管部门提出重大修改或调整（非设计单位原因）而产生的重复设计等费用，另行协商。

9.2.14若发包人聘请咨询公司（如设计监理）对本项目设计内容、深度和质量进行管理，设计人需服从发包人与咨询公司管理，且发包人与咨询公司对设计问题的意见和建议，设计人须进行必要的认定。

9.2.15 本项目若需进行规划研究或调整等，设计方无条件的参与道路的规划研究和论证工作，不单独计取设计费。

- 第十条  违约责任

10.1由于设计人原因，延误了项目工作进度，连续两周未达到经发包人审定的《工作周报》进度目标要求，则设计人须按照本合同约定的暂定设计费总额的0.5%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）。由于设计人原因，延误了设计文件（☐可研报告、☐方案（含估算）☐初步设计文件（含概算）☐施工图设计文件）交付时间，每延误一天，设计人应按本合同约定的暂定设计费总额的千分之二向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）。本合同规定的任何一个环节的设计资料及设计文件的交付时间延误达到15天的或连续四周未完成《工作周报》上的工作计划的，发包人有权解除合同，且设计人收取的设计费应返还，并且赔偿发包人由此造成的损失，若设计人继续履行合同的，设计人应按照本合同约定的暂定设计费总额的5%向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）。

10.2因设计人原因造成       对设计文件不审批或连续2次未通过审批或造成本合同项目停建、缓建的，发包人有权不支付设计费，并要求设计人返还已经收取的设计费，且有权解除合同，要求设计人进行赔偿。

10.3若设计人未按要求委派项目人员履行职责，视为设计人违约，将承担以下几种违约责任：

（1）合同签订后，人员变更申请未经发包人审核通过，或未提出申请被发现擅自变更人员的，视为设计人严重违约，设计人须支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）为暂定设计费总额的0.5%—2%。另发包人有权解除合同，没收履约保证金，且不支付任何设计费用，已支付的设计费设计人须全额返还。设计人将列入两江投资集团黑名单，1年内不能参与两江集团及下属子公司工程、服务投标，同时将设计人此项行为上报行政主管部门。

（2）设计文件在☐内部审核☐方案评审☐初步设计评审☐设计交底时，未经发包人允许项目负责人无故缺席一次违约金2000元，专业负责人每无故缺席一人次违约金1000元。

10.4 在项目实施期间，对发包人安排的事宜，设计人须2小时内有回应，一次未回应支付违约金为1000元，按次数累加（该违约金可在设计费中扣划）。出现两次及以上未按本合同约定或发包人要求及时提供设计服务情况的，发包人有权延期支付（对应阶段的）设计费，设计人应赔偿发包人由此造成的损失（赔偿金额按本合同10.5条款执行）。

10.5设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误等设计人的原因造成损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的100％（若实际损失超出本合同约定的实际设计费总额的120%，则超出部分的赔偿金数额按国家或行业主管部门的规定、要求或责任认定结果、仲裁或者司法裁决结果执行）。

10.6在项目实施期间，因工作需要，设计人须在发包人电话通知后4小时内派遣发包人要求人员到达现场，一次未到支付违约金为5000元，按次数累加（该违约金可在设计费中扣划）。设计人应根据项目情况委派不少于一名熟悉本项目的代表常驻现场负责施工期服务工作，否则发包人有权没收履约保证金，且设计人向发包人支付违约金（该违约金可在设计费中扣划）为最终设计费总额的2%。

10.7本次合同内的项目，若因为规划、投资调整等不可抗力因素，造成项目调整、取消、暂停等情况，设计人应无条件服从，发包人不承担违约责任。涉及项目的规划、研究、论证等前期工作，设计人应无条件参与，发包人不另行支付费用。

10.8设计人不能接受发包人以外的任何关于设计变更方面的请求，设计人未经发包人同意擅自出具变更通知，每发现一次处以2万元的违约金，情节严重的上报上级行政主管部门，并有权追索因此给发包人造成的全部直接损失。

10.9设计人在设计图纸中或在设计服务过程中，指定或变相指定材料、设备的生产商或供货商的，在服务过程中违反廉政纪律的，一经发现，每发现一次处以2万元的违约金，情节严重的上报上级主管行政部门，并有权追索因此给发包人造成的全部直接损失。

10.10发包人及其主管单位发现或认定其履约不当的，发包人有权要求设计人支付不超过项目最终设计费用10%的违约金。

10.11设计人有义务对本项目与周边在设计或已建成道路交叉口竖向设计进行设计或复核，确保道路顺畅衔接。设计人有义务对本项目与周边在设计或已建成道路相接综合管网在平面或竖向上进行复核，确保平面位置不冲突，竖向标高一致。由于设计人设计疏忽或错误等设计人的原因人造成道路衔接不顺畅，综合管网平面位置冲突，竖向标高不一致，每发现一次处以5000元的违约金，若造成发包人损失的，发包人有权向设计人索赔，赔偿金额按本合同10.5条款执行。

10.12设计人应按实提交结算报告，不得高估冒算，提交结算金额与发包人审定金额比，其浮动比例应保持在正负5%以内（含5%）；若浮动比例超出正负5%，设计人向发包人支付其超出部分10%的违约金，即违约金=（送审结算金额-审定结算金额）*10%。

第十一条  设计分包

经发包人认可并依法分包，未经发包人事先书面同意，设计人不得将本合同设计内容和责任分包或转让。设计分包费用已包含在总设计费中，发包人不另行支付费用。

第十二条  合同解除及终止

12.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，互不承担责任；已开始设计工作的，取得行政主管部门批复（若无需行政部门批复则需取得发包人认可）算作完成该阶段，按7.2条各阶段费用比例计算实际设计费并支付给设计人，工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付。但若是因不可归责于发包人的事由，包括但不限于政策的变动，发包人向其支付费用不超过合同设计费总额的50%。发包人支付以上设计费后，设计人已经完成的设计成果归发包人。

12.2合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应承担相应的违约责任，并返还发包人已支付的设计费。

12.3 如因为设计人违约，导致发包人解除或终止合同，发包人不支付正在进行的设计阶段及后续阶段的设计费，已支付的设计费设计人须全额返还，且须向发包人支付设计费总额的10％作为违约金。

第十三条  争议的解决

13.1本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。不成时，双方当事人可向本合同项目所在属地的人民法院起诉,由此所产生的诉讼费、保全费、保全担保费、律师费等费用概由败诉方承担。

13.2承包人违法分包、转包，导致发包人主动被动参与到承包人或任何第三方的诉讼或者仲裁程序中的，承包人除承担违约责任外，还须承担发包人为此所支付的律师费、诉讼费、保全费及执行费等全部费用费用（其中律师费标准以重庆市司法局和重庆市物价局规定的现行收费标准为准）。

- 第十四条  合同生效及其他

14.1设计人为本合同项目的服务至合同支付完毕为止。

14.2发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

14.3由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

14.4本合同经双方法定代表人或法定代表人授权人签字并盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

14.5任何未经双方协商一致并经双方法定代表人或法定代表人的授权人签字并盖章的对本合同的修改无效。

14.6本合同一式    份，其中正本    份，副本    份。发包人执正本    份，副本    份，设计人执正本    份，副本    份，正本与副本不一致，以正本为准。

14.7双方认可的来往传真、函件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

14.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

- 第十五条  《项目前期工作管理办法（试行）》（渝两江水土建司发【2019】44号）为本合同附件，对承发包双方具有约束力。

（以下无正文）

发包人名称：                            设计人名称：

重庆两江新区水土高新技术产业园                                      （盖章）

建设投资有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）                     法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                     委托代理人：（签字）

住    所：                              住    所：

邮政编码：                              邮政编码：

经 办 人：                              经 办 人：

电    话：                              电    话：

开户银行：

账    号：

签订日期：      年    月     日

▲附项目拟投入人员名单

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业及 技术职称 | 执业资格情况 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

建设工程廉政责任书

发包人：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

设计人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人设计人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向设计人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在设计人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受设计人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的设计人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向设计人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求设计人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、设计人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给设计人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2设计人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本合同一式     份，其中正本   份，副本   份。发包人持正本     份，副本     份，设计人持正本     份，副本     份，正本与副本不一致，以正本为准。

发包人名称：                         设计人名称：

重庆两江新区水土高新技术产业园                             （盖章）

建设投资有限公司（盖章）

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                  委托代理人：（签字）

住    所：                           住    所：

邮政编码：                           邮政编码：

经 办 人：                           经 办 人：

电    话：                           电    话：

开户银行：

账    号：

签订日期：     年    月    日

附竞标文件格式：

“在云端”项目初设、施工图设计

竞 标 文 件

竞标人名称：                      （盖章）

竞标人法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

“在云端”项目初设、施工图设计竞标函

致：                 （比选人全称）

1、经考察现场和研究     （项目名称）            设计比选文件的合同条款、规范、设计清单和其它有关文件后（含答疑、补遗），我方就上述设计任务及相关服务，愿以         的取费比例完成比选文件规定的所有任务，暂定设计费为       万元，完成比选文件规定的所有设计任务。设计周期满足比选文件要求，质量目标及技术标准达到比选文件要求 。

2、一旦我方中选，我方将组建项目设计组，保证在规定时限完成比选文件规定的内容。

3、在此我方郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知和本竞标文件是我们双方合同的组成部分。

5、我方再次郑重承诺：我方将按比选人的要求提供高质量的后续服务。

6、拟派往本项目的项目负责人为               。

7、我单位需承诺：在项目实施期间，因工作需要，须在比选人电话通知后4小时内到达现场，一次未到支付违约金为最终设计费总额的2%，按次数累加（该违约金可在设计费中扣划）。

固定联系人：          联系方式：              。

竞   标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

竞标人法定代表人授权委托书

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

_____________________（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（竞标人法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对“在云端”项目初设、施工图设计比选的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权有效期限为               。

被授权人签名：                 竞标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

竞标人公章：

- 竞标人法定代表人和受权代理人身份证明

- （身份证、工作证等有效证件复印件）

竞标人一般情况表

| 竞标人全称 |  |  |  | 主要业务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号及年度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.营业范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.发照单位 |  |  |  |  |  |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 总人数(人) |  |  | 固定资产净值（万元） |  |  |
| 行 政 负责人 | 姓名： 职务： |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 | - 名称： - 帐号： |  |  |  |  |  |  |
| 拟为实施本项目设立的组织机构图（应注明工种、人数） |  |  |  |  |  |  |  |

履约信誉表

| 竞标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1.有无没违约事实 (原因、时间) |  |
| 2. 有无被中止合同 (原因、时间) |  |

注：竞标人应如实填写，若隐瞒不报，将被取消比选资格。

其他应附的竞标资料格式自拟