水土新城户外T型广告牌

维修维护工程

竞 争 性 比 选 文 件

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

二零二三年玖月

比选邀请文件

为选择实力较强、服务优质、价格合理的实施单位，做好水土新城户外T型广告牌维修维护工程（以下简称该项目），现邀请你单位参加该项目比选。具体事项如下：

一、比选人

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

单位地址：重庆市北碚区云汉大道117号

二、比选项目概况

项目名称：水土新城户外T型广告牌维修维护工程。

项目地址：重庆两江新区水土新城。

项目数量：已建14块两面T型广告牌和2块三面T型广告牌（附件1）。

三、委托工作内容

1.委托工作内容：按照国家及行业规范、验收标准，参照《户外T型广告牌维修维护实施方案》（附件2），开展水土新城户外T型广告牌除锈、上漆和加固等维修维护相关工作，并负责保修期内的问题整改及处理。

四、招标方式

竞争性比选。

五、比选资质要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内具备本次比选范围维修维护实施能力。

2.独立承担民事责任能力的法人企业，具有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、统一社会信用代码、相关作业人员上岗证。若按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

3.三年内无重大违法违规记录。

六、竞标文件的组成、编制及密封

（一）竞标文件的组成

1、竞标函

2、法定代表人身份证明

3、法人授权委托书（如果为法定代表人亲自签署竞标文件和参与开标活动，则不需要）

4、证件资料

（1）营业执照复印件（盖公章）；

（2）税务登记证复印件（盖公章）。

5、竞标人基本情况表。

6、履约信誉表。

7、应该向比选人提供的其它资料。

（二）竞标文件的编制及密封

1、竞标函、法定代表人身份证明、法人授权委托书、竞标人基本情况表、履约信誉表必须按附表规定的格式填写；

2、竞标文件中手写部分用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认；

3、竞标文件中须加盖法人印章和法定代表人（授权委托人）的印章或签字的地方，须按要求加盖印章和签署。

4、竞标文件按竞标文件的组成编制贰份。

5、竞标文件统一为A4纸张大小，须装订成册，一并装入密封袋。

6、竞标文件必须密封，密封袋由竞标人自备，密封袋的密封线上必须加盖企业法人印章。

7、特别提醒：各竞标人在参与开标时，须手持壹份法定代表人授权委托书（被授权人须与竞标文件中的一致），在开标前查验。

七、资格审查

1、本次比选实行资格后审。

2、审查内容：法定代表人及法人授权委托人身份证明、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证、入渝登记备案证（如果有）以及比选文件中要求提供的其他资料。

3、资格审查不合格，所投竞标文件为废标。

八、现场踏勘

由各竞标人自行组织现场考察。竞标人踏勘现场发生的费用自理。除比选人的原因外，竞标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

九、比选费用

参与比选的竞标单位应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，比选人在任何情况下无义务也无责任承担上诉费用。

十、报价

各竞标人须考虑本项目的特殊性，依据本企业的经营状况和自身实力，结合市场行情自主报价。

十一、最高限价控制

本次比选设置最高限价112000元（大写：壹拾壹万贰仟圆）。

竞标人报价为在最高限价控制基础上按百分比统一进行下浮的比例，下浮比例≤0%的报价为无效报价，所投竞标文件为废标。

十二、定标办法

本次比选采取最低价中标法。一是比选小组根据竞标人所报下浮百分比由高到低的顺序，确定中标候选人排名（出现两家或两家以上竞标人所报下浮百分比相同时，则采取抽签方式确定中标候选人排名）；二是比选小组对第一中标候选人进行资格审查，若资格审查合格，确定为中标人；若资格审查不合格，对第二中标候选人进行资格审查，资格审查合格则确定为中标人，以此类推，直至确定中标人；最后由比选人电话通知中标单位。

十三、递交竞标文件时间及地点

报价文件于2023年09月25日下午14:30时前，在水土新城云汉大道117号403办公室递交，逾期递交的竞标文件不予接收。

递交竞标文件的人员手持并出示身份证原件及法人代表授权委托证明，否则竞标文件不予接收。

本次比选不允许邮寄竞标文件。

十四、开标时间

本次比选将进行现场开标，开标时间即为竞标文件递交截止时间：2023年09月25日下午14:30,水土公司403会议室。

十五、特别说明

1、本次比选采用有最高限价控制，竞标人报价为在最高限价控制基础上按百分比统一进行下浮的比例（下浮百分比），根据下浮百分比所计算出的单价必需低于最高限价控制，否则将作为废标处理。

2、竞标人应严格按照比选人提供的竞标函格式认真填写。

3、竞标人根据下浮百分比所计算出的单价为实施完成本项目所示所有工作内容的包干价，此价格已包括但不限于户外T型广告牌维修维护人工、材料、设备以及安装、拆除、运输等所需的辅材及措施等完成该项目承包范围内所有工作的一切费用，以及合同规定的所有责任、义务和风险。任何影响合同结算价的因素均属于竞标人承担的风险范围。

4.工期：60日历天。

5.合同价款及支付原则：合同采用总价包干，合同金额为比选中标金额。第一次支付：工程竣工验收合格后，乙方将结算资料组卷完成并经甲方审核完成，开具符合甲方要求的增值税专用发票后，甲方支付至合同金额的97%；第二次支付：保修期1年期满，验收合格后支付合同剩余金额的3%。

十六、联系方式

联系人：曹老师  68860555    传真：68235777

重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

2023年9月19日

附件1：

# 户外T型广告牌安装数量、类型及位置统计表

| 序号 | 位置 | 形式 | 规格 (高×宽×面) | 面积（㎡） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云汉大道与云计算2号路交叉路口南侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 2 | 云汉大道西大附中两江校区段 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 3 | 悦复大道绕城高速高架桥北侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 4 | 悦复大道复兴场镇段红绿灯北侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 5 | 方正大道龙门大桥西桥头公园 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 6 | 云汉大道与丰和路交叉路口 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 7 | 云汉大道京东方东门 | 两面T | 6×18×3 | 216 | 1 |  |
| 8 | 云汉大道与泰和路交叉路口北侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 9 | 悦复大道绕城高速高架桥南侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 10 | 方正大道与Z4路交叉路口东侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 11 | 悦复大道金科健康城西侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 12 | 悦复大道与泰和路交叉路口 | 三面T | 6×18×3 | 324 | 1 |  |
| 13 | 绕城高速水土收费站 | 三面T | 6×18×3 | 324 | 1 |  |
| 14 | 渝广高速复兴出入口红绿灯路口西侧约50米 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 15 | 清溪河大桥南桥头 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |
| 16 | 云汉大道与静福路交叉路口 西南侧 | 两面T | 6×18×2 | 216 | 1 |  |

附件2：

户外T型广告牌维修维护工作方案

一、编制依据

1.《城市户外广告设施技术规范》（CJJ 149-2010）

2.《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）

3.《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923-88）

4.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）

5.其他相关的现行国家及地方标准。

二、现场概况

该项目为钢结构柱T型广告牌防锈漆翻新和加固工程，类型为6×18×2和6×18×3，主要集中在公路两侧和中央分隔带，全为高空作业。

三、主要工作内容

涉及钢结构T型广告牌钢结构立柱、爬梯和支撑（支架）体系的除锈、上漆、补焊和法兰加固等维修维护工作。

四、施工要求

（一）除锈上漆部分

1、主要施工工艺

（1）基层处理：

先将钢管表面上的浮土、老化油漆、砂、灰浆、油污、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净。然后进行表面除锈，可用磨光机打磨老化油漆、锈斑，或用钢丝刷反复打磨，然后用粗砂布打磨出新的光亮表面，再用旧布或棉纱将打磨下的浮灰、铁锈擦干净；如果钢管表面锈蚀比较严重（鳞状锈斑），先用铲刀将锈鳞铲掉，也可用锤子或刮刀清理，然后用钢丝刷刷打清理，再用砂布打磨光亮为止。大面积锈蚀可先用砂轮机、风磨机及其它电动除锈工具除锈，然后配以钢丝刷、锉刀、钢铲及砂布等工具，经刷、锉、磨除去剩余铁锈及杂物。

（2）底漆涂刷：表面处理干净后涂刷底漆，可采用机械喷涂，局部夹角、背角、横挡死角等部位喷涂不能施工可以辅助手工涂刷，应自上而下，从左至右，先里后外，先斜后直，先难后易地进行。刷涂时，将刷子的2/3粘上油漆，粘上漆的刷子在桶边刮拭以减少刷子一边的油漆，拿出时有油漆的一边向上涂刷。栏杆手圆钢及死角位置刷漆时，用刷尖沾上油漆来回涂刷。

（3）面漆涂刷：待底漆表面自然干燥后喷涂第一遍面漆，喷涂方式与底漆相同，第一遍面漆干燥后再喷涂第二遍面漆。

2、施工质量控制

（1）基层处理

1）可采用砂轮机打磨金属表面，最后采用棉砂或干净棕刷擦去灰尘、脏垢等杂物。油污采用清洗剂清洗干净。紧固螺钉、背角、横挡死角等部位，采用钢丝刷双向来回多次打磨，清理后表面洁净无污。

2）金属表面处理级别应达到St3级。

3）高空基层处理，每位施工人员都必须佩带一个工具袋，每当使用完某个工具时可随即装入工具袋，除锈时如有较重的工具时，应将此工具用较细的保险绳系在身上，以免施工中高处坠落。

4）在钢结构焊接部位或螺栓连接部位应做好除锈、清理和人工打磨。

（2）油漆施工

1）涂装前，钢管表面基层处理后应无灰尘、油污、锈斑等。

2）油漆使用前，首先应核对油漆的种类、名称以及稀释剂是否符合说明书的技术要求，各项指标合格后方可调制涂装。

3）油漆的调制应严格按照说明书的技术要求及配比进行调配，并充分搅拌，使桶底沉淀物混合均匀，待其充分熟化方可使用。并应根据说明书的规定控制，在现场调配时，据当天工程量配多少用多少。

4）使用油漆时，应搅拌均匀，如有结皮或其他杂物，必需清除掉，方可使用。油漆开桶后，必须密封保存。

5）使用稀释剂时，其种类和用量应符合油漆生产的标准规定。

6）施工环境温度以15-30度为宜，相对湿度不宜大于70%，遇雨、雾、大风天气不得进行施工。

7）涂层的第一道漆膜干燥后，方可进行下道涂层的施工。

8）为充分发挥涂料的耐腐蚀性能，应以漆膜厚度控制施工质量。

9）所有涂层不得漏涂，涂层表面应光滑平整，颜色一致无针孔、气泡、流挂、剥落、粉化和破损等缺陷，无明显的纹路及阴影条纹。

10）油漆喷涂厚度及总干膜厚度完全满足油漆的技术指标及甲方的要求。

11）每道工序施工前要检查验收，做好表面干净、无灰尘、无油污等，每一道油漆必须采用漆膜测厚仪测漆膜厚度，喷涂完工后组织竣工验收。

12）对于死角部位，可用毛刷进行人工点涂，不允许有漏涂、漏刷、流淌、流挂等不良现象存在，要达到外观颜色均匀一致、光滑靓丽。

13）表面除锈后需在4h内进行进行涂装，两道红丹底漆，两道醇酸磁漆面漆，其中底漆≥60μm，面漆≥80μm。

（二）加固部分

根据现场实际情况，焊缝采取补焊、重焊等方式处理，螺栓、法兰等采取紧固、更换（必要情况）等方式处理。

五、安全保证措施

1、参加高空作业的人员须体检合格才能进行高处作业。

2、凡在离地面2米以上有可能坠落的高处进行的作业，均应视为高处作业，应遵守高处作业有关规定，要扎好安全带，将安全带挂在工作点的上方牢固可靠处才能进行作业。

3、安全带在使用前，要进行认真地检查，并且定期进行负荷试验，合格后方能使用。

4、登高作业，必须穿软底鞋，严禁穿拖鞋、硬底鞋及塑料鞋等。

5、进行高处作业前，做好防止坠落措施，并进行验收合格后方可使用。

6、若在高处搭设脚手架上的跳板，一定要两头绑牢，防止翘头。

7、危险边缘进行工作时，临空一边应装设栏杆和安全网。

8、高处作业所带工具、材料应放在工具袋内，并拴好安全绳，较大的工具应将安全绳拴在牢固的构件上，不应随便乱放，以防止坠落。

9、高处作业人员不准随意往上、下扔抛工具和物件。

10、在进行高处作业时，除有关人员外，其它人员不许在工作地点的下面逗留和通过，工作地点下面应设警戒绳等，以防止落物伤人。

11、禁止登在不牢固的结构上进行高空作业，为了防止误登，应在这种结构的必要地点挂上警告牌。

12、雨雪、大风、雷电天气不得高空作业。

附件:3：合同条款及格式

水土新城户外T型广告牌

维修维护工程合同

工程名称：水土新城户外T型广告牌维修维护工程

工程地点：重庆两江新区水土新城

甲方：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

乙方：

签订地点：    水土新城

水土新城户外T型广告牌

维修维护工程合同

甲方：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

乙方：

甲、乙双方经过友好协商，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行水土新城户外T型广告牌维修维护工程事宜协商一致，订立本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：水土新城户外T型广告牌维修维护工程

1.2工程地点：重庆两江新区水土新城

1.3工程数量：水土新城已建14块两面T型广告牌和2块三面T型广告牌。（具体内容详见附件1）

1.4工程内容：对T型广告牌进行除锈、上漆和加固等处理。（实施方案详见附件2 ）

第二条 ：合同价款及支付方式

2.1本合同为总价包干，合同金额为

2.2本合同价款支付方式为：

第一次支付：工程竣工验收合格后，乙方将结算资料组卷完成并经甲方审核完成，开具符合甲方要求的增值税专用发票后，甲方支付至合同金额的97%；第二次支付：保修期1年期满，验收合格后支付合同剩余金额的3%。

第三条：合同工期

从合同签订之日起60日历天。

第四条：在实施过程中，乙方工作人员因乙方原因造成的责任事故，责任由乙方承担。

第五条：双方权利和义务

5.1甲方的权利和义务

（1）负责协调有关单位及部门关系，对实施过程进行监督、检查与验收。

（2）甲方向乙方提供必要的施工条件。

（3）按约定及时支付工程款项。

5.2乙方的权利和义务

（1）负责按合同约定的时间完成本项目的维修维护全部工作。

（2）乙方必须按照甲方确认的工作方案进行维修维护工作，达到质量验收标准，并在负责保修期内整改工作。

（3）自觉遵守政府有关部门对施工作业的管理规定，文明施工、安全生产，承担安全事故的一切责任及费用。

（4）乙方应严格按照本合同认真履行职责，按期保质完成工程任务。

第六条：违约责任

6.1由于乙方原因，每延误一天，按总价款的千分之五向甲方支付违约金。

6.2乙方逾期完工超过15天的，甲方有权终止合同并不用支付任何工程费用。

6.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时乙方应赔偿因其违约给甲方造成的全部经济损失。

6.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

6.5甲方应按照本合同约定向乙方支付工程费，否则，按合同总价款的千分之五向乙方支付违约金。

第七条： 争议的处理

因履行本合同发生的争议，双方应及时友好协商解决；如不能协商解决的，可向甲方所在地的人民法院通过诉讼方式解决。

第八条：未尽事宜，双方可协商签订补充合同，补充合同与本合同具同等法律效力。

第九条：本合同经双方签字盖章即生效。

第十条：本合同一式捌份，其中正本贰份，合同各方壹份；副本陆份，合同各方叁份；合同副本与正本不一致的，以正本为准。

甲方（盖章）：                 乙方（盖章）：

法定代表人（委托代表人）：     法定代表人（委托代表人）：

经办人：                      经办人：

联系电话：                    联系电话：

地址：                        地址：

签订日期：      年    月    日

附件4：竞标文件格式

水土新城户外T型广告牌

维修维护工程

竞 标 文 件

竞标人名称：                      （盖章）

竞标人法定代表人或其授权委托代理人(签字或盖章)：

水土新城户外T型广告牌

维修维护工程竞标函

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司：

我们收到水土新城户外T型广告牌维修维护工程（以下简称该项目）比选文件，经详细研究，我们决定参加该项目实施的竞标。遵照国家招标、采购等相关法律法规的规定，经踏勘现场和认真、全面阅读并充分理解比选文件等有关文件全部内容后，据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿在最高限价控制基础上下浮      %的价格实施该项目。

2、竞标文件中所有关于我方资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。

3、我方已详细审查全部“比选文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。同时也理解，你单位不负担我们的任何参选费用。

4、我方同意所提交的竞标文件在比选文件规定的报价有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、我方已了解：上述报价所针对的范围是重庆两江新区水土新城户外T型广告牌维修维护工程包含的全部工作。

6、我方已了解全部合同权利与义务，中标后愿意以本招标文件所附合同版本签订合同，不作任何改变。

竞标人：                                     （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

单位地址：

电话：                      传真：

日    期：    年   月    日

竞标人法定代表人授权委托书

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司

_____________________（竞标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（竞标人法定代表人姓名及身份证代码）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对水土新城户外T型广告牌维修维护工程比选的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

授权有效期限为               。

被授权人签名：                 竞标人法定代表人签名：

职  务：                             职  务：

竞标人公章：

# 竞标人法定代表人和受权代理人身份证明

# （身份证、工作证等有效证件复印件）

竞标人基本情况表

| 竞标人全称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 | 1.编号及年度 |  |
|  | 2.营业范围 |  |
|  | 3.发照单位 |  |
| 建立日期 |  | 现有职工 总人数(人) |  | 固定资产净值（万元） |  |
| 行 政 负责人 | 姓名： 职务： |
| 联系方式 | 1.地址： 2.邮编： 3.电话： 4.传真： |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |
| 拟为实施本项目设立的组织机构图（应注明工种、人数） |  |

履约信誉表

| 竞标人应如实填写下列内容 |
| --- |
| 1.有无没违约事实 (原因、时间) |  |
| 2. 有无被中止合同 (原因、时间) |  |

注：竞标人应如实填写，若隐瞒不报，将被取消比选资格。

其他应附的竞标资料格式自拟